INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

Implementační plán hlavního cíle č. 2 - IKČR

Digitálně přívětivá legislativa

[Datum]

Úřad vlády ČR

[Adresa společnosti]

Datum poslední změny dokumentu: **29. 1. 2019**

Verze dokumentu: 1**.00**

Poznámka k verzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Obsah

[Obsah 1](#_Toc536645689)

[1 Základní informace 2](#_Toc536645690)

[1.1 Rekapitulace dílčích cílů implementačního plánu 2](#_Toc536645691)

[1.2 Klasifikace záměrů A, B a C 4](#_Toc536645692)

[1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy 4](#_Toc536645693)

[1.4 Souhrnné údaje 6](#_Toc536645694)

[1.4.1 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce (klasifikace A, B, C) 6](#_Toc536645695)

[1.4.2 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů (klasifikace A, B, C) 7](#_Toc536645696)

[2 Sestava záměrů A-C dle data ukončení realizace 7](#_Toc536645697)

[3 Náklady a pracnosti (záměry A-C) 10](#_Toc536645698)

[3.1 Přímé výdaje na realizaci záměrů 10](#_Toc536645699)

[3.2 Odhad výdajů na udržitelnost záměrů 15](#_Toc536645700)

[3.3 Pracnosti realizace záměrů 15](#_Toc536645701)

[3.4 Pracnost vázaná na udržitelnost záměrů 18](#_Toc536645702)

[4 Postupy řízení realizace záměry A-C 21](#_Toc536645703)

[4.1 Přehled pokrytí dílčích cílů záměry 21](#_Toc536645704)

[5 Matice odpovědností 27](#_Toc536645705)

# Základní informace

## Rekapitulace dílčích cílů implementačního plánu

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Popis** |
| **IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.** | Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy v souladu se závaznými Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Návrhy právních předpisů budou na expertní úrovni posuzovány stálým pracovním výborem RVIS pro DPL a předkládány Pracovní komisi LRV RIA k zahrnutí do závěrečné zprávy RIA jako její nedílná součást. V budoucnu by se mohla stát povinně samostatnou součástí zpracovávané RIA (Digitální RIA). Touto cestou zajistit v legislativě dodržování všech základních zásad (architektonických principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ pro všechny nově zaváděné i existující veřejné služby, zajišťované v podobě digitální služby. (Digitální a fyzická forma služby musí být rovnoprávná), více v kapitole 5. Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně zpětného vyhodnocení dopadů toho kterého předpisu v rámci Post RIA (Post DIGIRIA). |
| **IKČR 2.02 Ve spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy.** | Ve spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy tak, aby při zachování vysokých standardů ochrany soukromí a bezpečnosti podporovala rozvoj podnikatelského prostředí a rozvoj digitální ekonomiky jako celku (autorskoprávní balíček, nařízení o ePrivacy, kybernetický balíček, regulace technologií atd.). Mnohá z těchto evropských pravidel budou mít zásadní dopad na podobu a rozvoj on-line služeb eGovernmentu, a proto je aktivní podíl na jejich tvorbě nedílnou součástí IKČR. |
| **IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.** | Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na portály úředníků, na portál veřejné správy (Portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení pro tvorbu a publikaci právních předpisů územních samosprávných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních předpisů v eSbírce. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Popis** |
| **IKČR 2.04 Návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů.** | Návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů (Správní řád, Občanský soudní řád, Stavební řád, …) tak, aby umožňovaly poskytování on-line transakčních služeb klientům a úředníkům ve shodě s cíli a principy této koncepce a NAP a tím umožnily naplnění vize IKČR spočívající v užívání těchto služeb pro nejčastější životní události. |
| **IKČR 2.05 Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby.** | Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby, včetně návrhu „balíčku“ novelizací stávajících zákonů a vyhlášek tak, aby došlo k širšímu využití nástrojů eGovernmentu pro poskytování digitálních služeb orgánů veřejné moci a digitálních služeb poskytovaných v soukromoprávní oblasti (k tomu oprávněnými poskytovateli). |
| **IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu.** | Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu tak, aby podporovaly uskutečnění cílů této koncepce. A to zejména zákonů č. 365/2000 Sb., 111/2009 Sb., 106/1999 Sb., 300/2008 Sb., 250/2017 Sb. a vyhlášek č. 53/2007 Sb., 528/2006 Sb., 529/2006 Sb., 442/2006 Sb. a dalších zákonů a vyhlášek, spojených s elektronizací a digitalizací veřejné správy. |
| **IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty.** | Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, Czech POINT, PVS (Portál občana), datové schránky, základní registry a další) mohly být využívány zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty. |
| **IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách tak, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu provozu ISVS z hlediska jeho implementace, rutinního provozu a dlouhodobé udržitelnosti, aby nedocházelo po krátké době (např. 4 roky) k překotným změnám přinášejícím zvýšení rizika implementace a migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existujícím.** | Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách tak, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu provozu ISVS z hlediska jeho implementace, rutinního provozu a dlouhodobé udržitelnosti, aby nedocházelo po krátké době (např. 4 roky) k překotným změnám přinášejícím zvýšení rizika implementace a migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existujícím. |

## Klasifikace záměrů A, B a C

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze impl. plánu.

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechny políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

V katalogu záměrů se nachází ještě množství záměrů ve stavu „**D**“, tj. námět na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby pomoci úřadům dostát požadavkům architektonických principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace.

## Shrnutí problematiky, celkové přínosy

Opatření v **dílčím cíli 2.01** slouží k faktickému zavádění digitálně přívětivé legislativy jako neoddělitelného a klíčového principu pro tvorbu a revizi právních předpisů. Kromě samotného zakotvení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL to především znamená vytvoření podmínek pro předkladatele a hodnotitele legislativy, aby mohli soulad s DPL řádně plnit. Je naší povinností v tom úřadům pomoci, a to zejména proto, že principy digitálně přívětivé legislativy jsou pro řadu z nich poměrně nové, a je tedy nutno se soustředit nikoliv pouze na stanovení povinností a jejich kontrolu, ale také na odbornou přípravu, metodiku a konzultační činnost a na tvorbu souvisejících nástrojů. V tomto dílčím cíli jsou dále zahrnuta opatření, jako je kupříkladu průběžné vyjadřování se Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu k předkládaným návrhům právních předpisů a k záměrům na jejich renovaci nebo průběžné sledování a vyhodnocování v souladu již existující legislativy s principy DPL. Jedná se o institucionální, personální a organizační a technická opatření, bez nichž nebude vůbec možno DPL realizovat. Některá opatření z tohoto dílčího cíle jsou již realizována, a to v rámci struktury Pracovního výboru pro digitálně přívětivou legislativu a pod ním zřízené Pracovní skupiny pro implementaci DPL ve spolupráci s úřady i zástupci soukromého sektoru. Některá opatření ale musí být prosazena na vrcholové úrovni a bude pro ně nutné zajistit personální a technické prostředky.

Opatření v **dílčím cíli 2.02** jsou naplněním jednoho z pravidel, ke kterým se Česká republika přihlásila, a to je zvýšení aktivity a spolupráce při přípravě evropské legislativy. Řada legislativních předpisů z úrovně Evropské unie ovlivňuje nejen výkon veřejné správy, ale především práva a povinnosti soukromoprávních subjektů a komerčního sektoru. Je proto nutné, aby se zejména komerční sektor více zapojil do připomínkování a projednávání záměrů a návrhů evropských právních předpisů a aby mu k tomu stát vytvořil patřičné podmínky. Jedná se zejména o prohloubení spolupráce a o standardizaci a zintenzivnění informovanosti o procesu připravované evropské legislativy a možnosti většího zapojení všech zúčastněných subjektů do návrhu instrukcí a stanovisek České republiky k jednotlivým návrhům a jejich částem a také o zvýšení informovanosti o potencionálních dopadech připravované legislativy Evropské unie. Opatření tohoto dílčího cíle jsou nezbytná pro naplnění cílů v ostatních pilířích Digitálního Česka.

**Dílčí cíl 2.03** se týká elektronické Sbírky zákonů a elektronické legislativy. Publikace konsolidovaného znění platných právních předpisů v elektronické podobě a jejich přístupnost jsou základním předpokladem pro naplnění jednoho ze základních lidských práv, a to je právo na spravedlnost a právo rovného přístupu k právu. Elektronizace tvorby právních předpisů pak umožní zvýšení efektivity při samotném vytváření právních předpisů a zejména zvýšení jejich kvality. Projekt elektronické Sbírky zákonů a elektronické legislativy již Ministerstvo vnitra realizuje. Dílčí cíl zahrnuje nikoliv pouze opatření týkající se dobudování a spuštění tohoto informačního systému, zvýšení osvětové a metodické činnosti, připravení podmínek pro větší zapojení všech subjektů do připravované legislativy, ale také budoucnost tohoto projektu. Jedná se zejména o opatření pro rozvoj příslušného informačního systému a institucionální a personální zajištění pokračování elektronické Sbírky zákonů a elektronické legislativy. Dále jsou zde opatření zajišťující řádně využívání celého systému a jeho propojení s dalšími informačními systémy v eGovernmentu. Některá opatření v rámci tohoto dílčího cíle již jsou v Ministerstvu vnitra realizována a některá se na organizační úrovni připravují.

Opatření v **dílčím cíli 2.04** jsou především reakcí na dosud realizované analýzy identifikující problematické okruhy brzdící rozvoj eGovernmentu a digitální agendy v rámci České republiky. Takových analýz v minulosti proběhlo již několik a identifikované problémy lze shrnout do poznatků, z nichž některé se dají řešit změnou správně-procesních předpisů a některé změnou technických právních předpisů. Tento dílčí cíl v sobě zahrnuje opatření první skupiny, tedy změny zejména procesně orientovaných právních předpisů, na základě kterých probíhá obecný výkon fungování veřejné správy, jak na obecné úrovni ve správním řízení, tak na úrovni jednotlivých segmentů, jako jsou soudní řízení, daňová řízení a podobně. Je nutno novelizovat procesní právní předpisy, ale také jednotlivé agendové zákony, aby bylo možno skutečně efektivně vykonávat agendy veřejné správy v elektronické podobě, a to se zachováním všech principů DPL, jako je poskytování údajů pouze jednou nebo přednostní budování a poskytování digitálních služeb. Některá z těchto opatření jsou již připravována a realizována a již po dobu přípravy implementačních plánů se pracuje na novelách příslušných právních předpisů. U dalších právních předpisů je jejich novelizace nezbytným předpokladem modernizace a elektronizace agendy a lze ji tedy označit za nezbytnou. V tomto dílčím cíli jsou jako samostatná opatření v působnosti jednotlivých ministerstev uvedena také opatření týkající se tvorby nových právních předpisů upravujících konkrétní segmenty a jejich elektronizaci, jako je například elektronizace zdravotnictví nebo potřeba právní úpravy pro digitální technické mapy sítí a prostorové informace.

**Dílčí cíl 2.05** se týká nově připravovaného zákona o právu na digitální službu a s ním souvisejících opatření a úkolů. Jedná se o zcela novou právní úpravu, která obrací paradigma na poskytování elektronických klientských služeb ze strany veřejné správy a dává jednoznačné právo na digitální službu do rukou klientům. Veřejná správa pak musí toto právo zajistit a k tomu musí mít dostatečné podmínky, jako je například propojování údajů z informačních systémů veřejné správy, sdílení autoritativních údajů nebo striktní využívání referenčních údajů z Registru práv a povinností. Připravovaný návrh zákona o právu na digitální službu je iniciován zejména ze strany poslaneckých klubů a subjektů spolupracujících s veřejnou správou a mimo jiné by měl řešit také některé identifikované problémy uvedené v opatřeních ze souvisejících cílů 2.04 a 2.06.

Opatření týkající se revize a změny technických právních předpisů a zákonů týkajících se bazálního fungování eGovernmentu jsou uvedena v **dílčími cíli 2.06**. Jedná se zejména o novelizaci základních právních předpisů EG, jako je zákon o základních registrech, zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a další. Ve své podstatě se jedná opět o řešení již dříve identifikovaných problémů a bariér zabraňujících intenzivnímu rozvoji elektronizace agend a eGovernmentu jako takového. Nositelem většiny z těchto opatření je Ministerstvo vnitra a na některých opatřeních se již začalo pracovat před dokončením tohoto implementačního plánu. Opatření zde uvedená jsou naprosto nezbytná jednak pro naplnění principů DPL v praxi a jednak pro zlepšení a zefektivnění fungování veřejné správy prostřednictvím kvalitních a efektivních nástrojů eGovernmentu. Proto jsou součástí tohoto dílčího cíle taková opatření, jako je nastavení právní úpravy pro správu a využívání autoritativních údajů a propojeného datového fondu veřejné správy a podpora proklientského přístupu služeb. Součástí je také nastavení právní úpravy pro vybudování a provozování státní i komerční části eGovernment cloudu a využívání cloudových nástrojů a technologií ze strany veřejné správy, a to včetně právní úpravy související s pořizováním a financováním využívání cloudu.

**Dílčí cíl 2.07** obsahuje opatření vedoucí ke zlepšení podmínek pro využívání elektronických sdílených služeb veřejné správy také pro komerční subjekty. Ať už se jedná o samotné faktické naplňování práv a povinností komerčních subjektů nebo o zvýšení možnosti využívání veřejného datového fondu a veřejně poskytovaných sdílených služeb pro zkvalitnění komerčních služeb. Stát má tyto aktivity podporovat a odstraňovat bariéry znesnadňující využívání údajů a služeb ze strany veřejné správy pro tyto subjekty.

Jednou z nejproblematičtějších oblastí pro využívání informačních technologií ve veřejné správě je nepochybně oblast zadávání veřejných zakázek. Ať už se jedná o poptávku centralizovaného robustního agendového informačního systému nebo o stále nedostatečně využívanou možnost využití cloudových prostředků a technologií. Opatření zahrnutá v **dílčím cíli 2.08** se snaží tyto nedostatky identifikovat a řešit, a to jak formou metodických dokumentů a nástrojů, tak formou diskuze a případné následné novelizace příslušných právních předpisů, a to zejména zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o informačních systémech veřejné správy. Součástí opatření v tomto dílčím cíli jsou také úkoly připravit pro veřejné zadavatele podpůrné nástroje, jako jsou sady vzorových požadavků na typizované informační systémy veřejné správy, nebo na komponenty informačních systémů využívajících standardizované a typizované sdílené služby a schopnosti, jako jsou elektronická spisová služba nebo ekonomický informační systém v úřadu. V tomto dílčím cíli jsou také opatření týkající se vytváření, průběžného vyhodnocování a aktualizace příslušných metodik zejména ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Na většině zde uvedených opatření se již pracuje, a to v rámci Pracovní skupiny pro veřejné zakázky zřízené na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na některých opatřeních dále spolupracují ve své gesci Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí. Zde uvedená opatření jsou nezbytná pro zvýšení efektivity přípravy a realizace veřejných zakázek a snížení hrozby neefektivního vynakládání veřejných finančních prostředků špatným veřejným soutěžením.

## Souhrnné údaje

### Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce (klasifikace A, B, C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gesční úřad** | **Počet záměrů** | **Externí náklady realizace od (mil. Kč)** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| **A** |  |  |  |
| MF | 1 | 0,000 | 0,000 |
| MMR | 2 | 0,700 | 0,900 |
| MV | 2 | 672,800 | 672,800 |
| PV DPL | 1 | 0,800 | 0,800 |
| **B** |  |  |  |
| MMR | 1 | 0,000 | 0,000 |
| MS | 1 | 0,000 | 0,000 |
| MV | 4 | 150,000 | 300,000 |
| MZ | 1 | 0,000 | 0,000 |
| **C** |  |  |  |
| ICT unie | 1 | 0,000 | 0,000 |
| MF | 1 | 0,000 | 0,000 |
| MMR | 6 | 2,300 | 2,550 |
| MV | 12 | 12,100 | 14,400 |
| ÚV | 8 | 1,000 | 1,000 |
| PV DPL | 11 | 11,200 | 12,300 |
| **Celkový součet** | **52** | **850,900** | **1 004,750** |

### Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů (klasifikace A, B, C)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stav / Dílčí cíl** | **Počet záměrů** | **Externí náklady realizace od (mil. Kč)** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| **A** |  |  |  |
| IKČR 2.03 | 1 | 672,800 | 672,800 |
| IKČR 2.04 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| IKČR 2.05 | 1 | 0,800 | 0,800 |
| IKČR 2.08 | 2 | 0,700 | 0,900 |
| **B** |  |  |  |
| IKČR 2.03 | 2 | 150,000 | 300,000 |
| IKČR 2.04 | 4 | 0,000 | 0,000 |
| IKČR 2.08 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| **C** |  |  |  |
| IKČR 2.01 | 12 | 11,200 | 12,300 |
| IKČR 2.02 | 6 | 1,000 | 1,000 |
| IKČR 2.03 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| IKČR 2.04 | 3 | 6,000 | 8,000 |
| IKČR 2.05 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| IKČR 2.06 | 4 | 5,000 | 5,300 |
| IKČR 2.07 | 4 | 0,500 | 0,500 |
| IKČR 2.08 | 8 | 2,900 | 3,150 |
| **Celkový součet** | **52** | **850,900** | **1 004,750** |

# Sestava záměrů A-C dle data ukončení realizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok realizace do / Čtvrtletí / Název záměru** | **Počet záměrů** |
| **2018** |  |
| **Čtv4** |  |
| Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů | 1 |
| **2019** |  |
| **Čtv1** |  |
| Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele | 1 |
| **Čtv2** |  |
| Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů | 1 |
| **Čtv3** |  |
| **Rok realizace do / Čtvrtletí / Název záměru** | **Počet záměrů** |
| Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA | 1 |
| Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM | 1 |
| Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC | 1 |
| **Čtv4** |  |
| Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy | 1 |
| **2020** |  |
| **Čtv4** |  |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) | 1 |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky | 1 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky | 1 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky | 1 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele | 1 |
| Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT | 1 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií | 1 |
| **2021** |  |
| **Čtv1** |  |
| Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů | 1 |
| **Čtv4** |  |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti | 1 |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 |
| **2022** |  |
| **Čtv4** |  |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL | 1 |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL | 1 |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 1 |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 1 |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1 |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 1 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 |
| **Rok realizace do / Čtvrtletí / Název záměru** | **Počet záměrů** |
| Obecná osvěta DPL | 1 |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 1 |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | 1 |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | 1 |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | 1 |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | 1 |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | 1 |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | 1 |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | 1 |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | 1 |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | 1 |
| Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů | 1 |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 |
| Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (společně k cíli 5) | 1 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | 1 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |
| Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek | 1 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy | 1 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL | 1 |
| Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 |
| **2024** |  |
| **Čtv4** |  |
| Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů | 1 |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s eSbírkou a eLegislativou | 1 |
| **Celkový součet** | **52** |

# Náklady a pracnosti (záměry A-C)

## Přímé výdaje na realizaci záměrů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | | **Stav** | **Realizace od** | | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL | | C | 01.01.20 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | ÚV |  |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | | C | 01.09.19 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL | 0,8 |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | | C | 01.09.19 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL |  |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | | C | 01.04.19 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL |  |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | | C | 01.01.20 | | 31.12.22 | IKČR 2.04 | MV | 6 |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL | | C | 01.01.20 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | ÚV |  |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | | C | 01.01.20 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL | 2 |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | | C | 01.01.20 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL | 2 |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | | C | 01.04.19 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL | 2 |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | | C | 01.04.19 | | 31.12.22 | IKČR 2.01 | PV DPL | 1,5 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | C | | 01.01.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.01 | PV DPL | 2 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | C | | 01.01.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.01 | PV DPL | 1 |
| **Název** | | **Stav** | **Realizace od** | | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Obecná osvěta DPL | C | | 01.01.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.01 | PV DPL | 1 |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV |  |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV |  |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV | 1 |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | C | | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.02 | ÚV |  |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa) | A | | 03.10.16 | 31.12.20 | | IKČR 2.03 | MV | 672,8 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL | C | | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.03 | MV |  |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | | B | 01.01.20 | 31.12.24 | | IKČR 2.03 | MV | 150 |
| Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM | | B | 31.12.18 | 30.09.19 | | IKČR 2.04 | MMR | 0 |
| **Název** | | **Stav** | **Realizace od** | | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC | | B | 31.12.18 | 30.09.19 | | IKČR 2.04 | MV | 0 |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.04 | MV |  |
| Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů | | B | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.04 | MS |  |
| Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.04 | MV | 2 |
| Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů | | B | 01.01.19 | 01.01.21 | | IKČR 2.04 | MZ |  |
| Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů | | B | 01.04.19 | 31.12.24 | | IKČR 2.03 | MV | 150 |
| Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA | | A | 31.12.18 | 30.09.19 | | IKČR 2.04 | MF | 0 |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti | | A | 01.09.20 | 31.12.21 | | IKČR 2.04 | MMR |  |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | | C | 01.07.18 | 31.12.20 | | IKČR 2.05 | ICT unie |  |
| Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů | | A | 01.07.18 | 31.05.19 | | IKČR 2.05 | PV DPL | 0,8 |
| **Název** | | **Stav** | **Realizace od** | | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (společně k cíli 5) | | C | 01.04.19 | 31.12.22 | | IKČR 2.06 | MV | 2 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.06 | MV | 0,8 |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.06 | MV | 0,5 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.06 | MV | 2 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | | C | 01.04.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.07 | PV DPL |  |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | | C | 01.09.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.07 | MV |  |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | | C | 01.09.19 | 31.12.21 | | IKČR 2.07 | MV | 0,5 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | | C | 01.01.21 | 31.12.22 | | IKČR 2.07 | MV |  |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky | | C | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,5 |
| Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů | | A | 01.04.18 | 31.12.18 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,3 |
| Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek | | C | 01.01.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.08 | MMR | 1 |
| **Název** | | **Stav** | **Realizace od** | | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady realizace do (mil. Kč)** |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií | | C | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MF | 0 |
| Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele | | A | 01.01.19 | 31.03.19 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,6 |
| Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy | | C | 01.01.19 | 31.12.19 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,5 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky | | C | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,3 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky | | C | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MV | 0,6 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele | | C | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MMR | 0,25 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy | | C | 01.01.20 | 31.12.22 | | IKČR 2.08 | MMR |  |
| Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT | | B | 01.04.19 | 31.12.20 | | IKČR 2.08 | MV | 0 |

## Odhad výdajů na udržitelnost záměrů

Pozn. Pro většinu záměrů tohoto cíle nejsou externí výdaje na udržitelnost relevantní.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Stav** | **Realizace od** | **Realizace do** | **Dílčí cíl** | **Gesční úřad záměru** | **Externí náklady na provoz/udržitelnost (mil. Kč)** |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s eSbírkou a eLegislativou | B | 01.01.20 | 31.12.24 | IKČR 2.03 | MV | 20 |

## Pracnosti realizace záměrů

Pozn. Pro část záměrů tohoto cíle nejsou pracnosti dosud odhadnuty (uvedena hodnota „0“).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestor / Název záměru** | **Počet záměrů** | **Celková pracnost realizace (dny)** | |
| **ICT unie** |  |  | |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 | 50 | |
| **MF** |  |  | |
| Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA | 1 | 0 | |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií | 1 | 0 | |
| **MMR** |  |  | |
| Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů | 1 | 150 | |
| Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele | 1 | 100 | |
| Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy | 1 | 100 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky | 1 | 100 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky | 1 | 100 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele | 1 | 150 | |
| Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek | 1 | 100 | |
| **Gestor / Název záměru** | **Počet záměrů** | **Celková pracnost realizace (dny)** | |
| Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM | 1 | 0 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy | 1 | 0 | |
| **MS** |  |  | |
| Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů | 1 | 120 | |
| **MV** |  | |  |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa) | 1 | | 0 |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | 1 | | 80 |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti | 1 | | 100 |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 | | 200 |
| Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (společně k cíli 5) | 1 | | 80 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 | | 40 |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 | | 80 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 | | 400 |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 | | 40 |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 | | 40 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 | | 40 |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky | 1 | | 100 |
| Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů | 1 | | 6 000 |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s eSbírkou a eLegislativou | 1 | | 6 000 |
| Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC | 1 | | 0 |
| Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT | 1 | | 0 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL | 1 | | 0 |
| Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 | | 400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestor / Název záměru** | **Počet záměrů** | **Celková pracnost realizace (dny)** | |
| **MZ** |  | |  | |
| Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů | 1 | | 300 | |
| **ÚV** |  | |  | |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL | 1 | | 60 | |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL | 1 | | 80 | |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | 1 | | 40 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | 1 | | 50 | |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | 1 | | 100 | |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | 1 | | 60 | |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | 1 | | 100 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | 1 | | 50 | |
| **PV DPL** |  | |  | |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 1 | | 100 | |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 1 | | 200 | |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1 | | 80 | |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1 | | 120 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 1 | | 60 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 | | 70 | |
| Obecná osvěta DPL | 1 | | 0 | |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 1 | | 50 | |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | 1 | | 40 | |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | 1 | | 200 | |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | 1 | | 0 | |
| Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů | 1 | | 100 | |
| **Celkový součet** | **52** | | **16 430** | |

## Pracnost vázaná na udržitelnost záměrů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor / Název záměru** | **Počet záměrů** | | **Odhad činností - udržitelnost (dny)** | |
| **ICT unie** |  | |  | |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 | | 0 | |
| **MF** |  | |  | |
| Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA | 1 | | 0 | |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií | 1 | | 800 | |
| **MMR** |  | |  | |
| Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů | 1 | | 800 | |
| Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele | 1 | | 400 | |
| Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy | 1 | | 400 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky | 1 | | 400 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky | 1 | | 400 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele | 1 | | 800 | |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti | 1 | | 1 600 | |
| Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek | 1 | | 400 | |
| Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM | 1 | | 0 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy | 1 | | 0 | |
| **MS** |  | |  | |
| Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů | 1 | | 3 200 | |
| **MV** |  | |  | |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa) | 1 | | 0 | |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | 1 | | 3 200 | |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 | | 1 600 | |
| **Gestor / Název záměru** | **Počet záměrů** | | **Odhad činností - udržitelnost (dny)** | |
| Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (společně k cíli 5) | 1 | | 0 | |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 | | 0 | |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 | | 0 | |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 | | 0 | |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 | | 0 | |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 | | 0 | |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 | | 0 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky | 1 | | 400 | |
| Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů | 1 | | 4 000 | |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 1 | | 3 200 | |
| Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC | 1 | | 0 | |
| Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT | 1 | | 400 | |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL | 1 | | 0 | |
| Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 | | 8 000 | |
| **MZ** |  | |  | |
| Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů | 1 | | 0 | |
| **ÚV** | |  | |  | |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL | | 1 | | 0 | |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL | | 1 | | 0 | |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | | 1 | | 0 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | | 1 | | 0 | |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | | 1 | | 0 | |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | | 1 | | 0 | |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | | 1 | | 0 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | | 1 | | 0 | |
| **Gestor / Název záměru** | | **Počet záměrů** | | **Odhad činností - udržitelnost (dny)** | |
| **PV DPL** | |  | |  | |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | | 1 | | 200 | |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | | 1 | | 200 | |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | | 1 | | 400 | |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | | 1 | | 400 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | | 1 | | 400 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | | 1 | | 200 | |
| Obecná osvěta DPL | | 1 | | 400 | |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | | 1 | | 200 | |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | | 1 | | 200 | |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | | 1 | | 800 | |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | | 1 | | 0 | |
| Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů | | 1 | | 0 | |
| **Celkový součet** | | **52** | | **33 400** | |

# Postupy řízení realizace záměry A-C

## Přehled pokrytí dílčích cílů záměry

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **IKČR 2.01** |  |
| **Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL** | **1** |
| Obsah tvoří návrh a ustavení závazného pravidla, které zajistí, aby předkládané návrhy nových či novelizovaných právních předpisů byly vždy v souladu se zásadami digitálně přívětivé legislativy a s principy uvedenými v materiálu zásad DPL ze září 2017. Součástí by pak měla být i sebehodnocení a posouzení souladu s DPL. |  |
| **Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL** | **1** |
| Obsahem je zajištění souladu návrhu právních předpisů s principy a zásadami digitálně přívětivé legislativy, vč. hodnocení dopadů návrhů na oblast digitalizace tak, aby se staly povinnou součástí zhodnocení dopadů návrhů (RIA). |  |
| **Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL** | **1** |
| Digitálně přívětivá legislativa je, jak v evropském, tak národním kontextu poměrně novou oblastí. Toto opatření má za cíl především osvětu DPL na všech úrovních. Nejen autoři právní úpravy, parlament, úřady, ale i široká odborná i laická veřejnost musejí mít možnost seznámit se s tím, proč DPL řešíme a jaké má přínosy. |  |
| **Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL** | **1** |
| Předmětem je zahrnutí oblasti DPL do vzdělávání ve veřejné správě. Na obecné úrovni pro vrcholový management úřadů, jež definují a vykonávají služby veřejné správy a na podobné úrovni pro legislativce, právníky, architekty a další odborné specialisty ve veřejné správě. Chceme, aby vzdělávání v rámci DPL a související znalosti byly povinné u určitých oborů státní služby a aby na všech úrovních probíhalo akreditované odborné vzdělávání. Dále chceme vzdělávat také klíčové subjekty v komerčním sektoru, jako jsou právní konzultační firmy nebo IT společnosti věnující se architektuře. Můžeme to rozšířit i o další cílové skupiny jako například parlament. |  |
| **Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL** | **1** |
| Protože oblast DPL je poměrně nová, nemůžeme tak očekávat hluboké odborné znalosti klíčových subjektů. Je proto naší povinností připravit pro ně edukační obsahy, metodiky, doporučení, pilotně si ověřit jednotlivé procesy a vytvořit a dát jim k dispozici jednoduše použitelné nástroje, které jim s DPL pomohou. Jedná se jak o metodiky a edukaci pro samotné pochopení DPL, tak i pro sebehodnocení u předkladatelů, pro posouzení u hodnotitelů, ale například i pro vytvoření souboru znalostí, jež se dají využít i v jiných oblastech (např. v architektuře). |  |
| **Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy** | **1** |
| Kromě vzdělávání a dostatečného množství metodik, doporučení a nástrojů, je vhodné poskytnout zájemcům také odborné poradenství DPL. Rozsah a formy poradenství by měly zohledňovat zejména potřeby předkladatelů. |  |
| **Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele** | **1** |
| Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu** | **1** |
| Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy. |  |
| **Obecná osvěta DPL** | **1** |
| Cílem je osvěta vůči široké veřejnosti, tedy nikoliv forma odborné přípravy či práce s odbornou veřejností, ale propagace DPL a jeho přínosů pro společnost. |  |
| **Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL** | **1** |
| Součástí rámce DPL je také sada ověřovacích otázek, které byly i součástí původního vládního materiálu z roku 2017. Toto opatření má za cíl rozvíjet příslušný checklist a upravit jej tak, aby znalosti získané při odpovídání si na tyto otázky byly zároveň základem pro znalosti potřebné jinde, například v architektuře, v informační koncepci úřadu, při komunikaci s OHA apod. Dále budou vytvářeny i související nástroje pro získání a rozvoj znalostí podle těchto ověřovacích otázek. |  |
| **Revize zásad DPL a jejich případné doplnění** | **1** |
| Po určitém čase, kdy budou zásady DPL prakticky ověřovány, resp. kdy bude pravidelně hodnocen soulad návrhů s těmito zásadami, bude možné provést revizi zásad a jejich případné doplnění. |  |
| **Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL** | **1** |
| Jedním z cílů zřízeného Pracovního výboru RVIS pro DPL je průběžně se vyjadřovat k souladu návrhů právních předpisů s DPL a průběžně pomáhat s hodnocením stávající právní úpravy. |  |
| **IKČR 2.02** |  |
| **Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění** | **1** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |  |
| **Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy** | **1** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |  |
| **Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy** | **1** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |  |
| **Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy** | **1** |
| Součástí realizace by měly být propagační aktivity programu "Digitální Česko" a nástroje/kapacity pilíře ČDE (v gesci ÚV). |  |
| **Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy** | **1** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |  |
| **Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy** | **1** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **IKČR 2.03** |  |
| **Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa)** | **1** |
| Zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a o současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové postupy tvorby a vyhlašování práva. |  |
| **Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů** | **1** |
| Vytvoření podmínek pro zajištění kvalifikovaných a dlouhodobě personálně stabilizovaných útvarů pro rozvoj digitalizace agend veřejné správy a digitální agendy. |  |
| **Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s eSbírkou a eLegislativou** | **1** |
| Tvorba a vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších souvisejících aktů a právních předpisů vydávaných správními úřady nevyhlašovaných ve Sbírce zákonů, stejně jako u celostátně závazných, vyžaduje modernizaci jejich nástrojů a postupů. Pro občana či podnikatele je obtížné vzhledem k jejich roztříštěné publikaci a absenci jejich ucelené moderní databáze relevantní právní předpisy vyhledat a porozumět jejich obsahu, zejména pokud jde o vazby na právní řád jako celek. Současně zejména pro menší obce je obtížné zajistit odbornou expertizu nezbytnou pro tvorbu právních předpisů. Publikace výše popsané kategorie právních předpisů v systému e-Sbírka umožní přístup k jejich právně závaznému (úplnému – bude-li to požadavkem na řešení) znění na jednom místě spolu s celostátně závaznými právními předpisy a tyto právní předpisy budou úzce provázány s právními předpisy zmocňujícími k jejich vydání. Pro pochopení právního řádu jako celku a pro předvídatelnost jeho aplikace je dále vhodné zajistit nejen přístup k textům právních předpisů, ale i systematický přístup k právním dokumentům relevantním pro jejich výklad a aplikaci. Klíčovou roli v této oblasti hraje judikatura, zejména judikatura vyšších soudních instancí. V první fázi předpokládáme vývoj nástrojů, které umožní poloautomatizovanou tvorbu odkazů mezi judikaturou, metodickými a výkladovými dokumenty a e-Sbírkou. Ve druhé fázi pak budou prostřednictvím vyvinutých nástrojů vazby odbornými pracovníky soudů a ústředních správních orgánů postupně vytvářeny vazby mezi judikaturou a právními předpisy v eSbírce. |  |
| **Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL** | **1** |
| Nezbytná iniciativa vůči veřejnosti a komerčního sektoru z hlediska využití ESL pro připomínková řízení | 1 |
| **IKČR 2.04** |  |
| **Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva** | **1** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a novelizace hlavních zákonů eGovernment). |  |
| **Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů** | **1** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a novelizace hlavních zákonů eGovernment). |  |
| **Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů** | **1** |
| Důvodem předložení věcného záměru je potřeba reflexe dalšího vývoje v oblasti elektronizace zdravotnictví s cílem položit základy systémového řešení při využití stávajících procesů a struktur zdravotnictví s postupným náběhem jednotlivých prvků. Základním úkolem zákona o elektronizaci zdravotnictví je legislativní ukotvení prostředí EZ, které má navazovat na aktuálně běžící procesy ve zdravotnictví a má je modifikovat jen v míře nezbytně nutné. |  |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti** | **1** |
| Podstatou záměru je naplnění memoranda o spolupráci při realizaci DTM. Je třeba zajistit, aby DTM byla zákonem definována jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, skládající se z DTM krajů, které je provozují jako součást přenesené působnosti. |  |
| **Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.** | **1** |
| Záměr zajistí dostatečnou odbornou kapacitu (centrální kompetenci) pro plánování a vyhodnocování konvergence. |  |
| **Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA** | **1** |
| Rozvoj poskytování digitálních služeb OVM a soukromoprávních subjektů je závislý na bezpečném a důvěryhodném ověření identity jednajících osob prostřednictvím identitních prostředků státu a soukromoprávních subjektů zejména bank. Právní úprava oprávnění bank k výkonu činnosti identity providera a souvisejících činností je nezbytnou podmínkou pro zapojení bank do činnosti identity providerů prostřednictvím NIA nebo bankID/SONIA. |  |
| **Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM** | **1** |
| Nezbytná podmínka rozvoje digitálních služeb v oblasti územního a stavebního řízení je vytvoření právních podmínek pro vznik portálu stavebníka a datových úložišť: a) datové úložiště Rozhodnutí, vyjádření a kolaudací, b) datového úložiště Projektových a dalších dokumentací staveb (zahrnující i BIM), c) datové úložiště územních plánu a ŮAP (Národní geoportál územního plánování) a d) datové úložiště DTM |  |
| **Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC** | **1** |
| Jedná se o klíčovou podmínky umožnění efektivnějšího (sdíleného) a bezpečnějšího provozování ISVS jejich správci. |  |
| **Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací** | **1** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace). |  |
| **IKČR 2.05** |  |
| **Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy** | **1** |
| Vyhodnocení kontextu a souvislostí práv občanů na poskytování digitálních služeb jako rovnocenného způsobu obsluhy klientů veřejné správy. |  |
| **Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů** | **1** |
| Jedná se o klíčovou iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Každý bude mít právo, aby digitální právní jednání bylo všemi akceptováno jako rovnocenný způsob jednání se všemi ostatními způsoby. Jedná se o součást klíčové iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Součástí je novelizace zákonů 365/2000 Sb. a 111/2009 Sb. |  |
| **IKČR 2.06** |  |
| **Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (spol. k cíli 5)** | **1** |
| V první etapě sběr, agregace, zobecnění a distribuce "best practice", s možností tvorby návazných (závazných) metodik. |  |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS** | **1** |
| Obsahuje expertní tvorbu doporučených textací. |  |
| **Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení** | **1** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace). |  |
| **Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR** | **1** |
| Jedná se o agregační záměr (dílčí program), který bude absorbovat a realizovat požadavky z jiných záměrů programu směřujících ke změně legislativy. |  |
| **IKČR 2.07** |  |
| **Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu** | **1** |
| O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí získat z jejich strany podněty a požadavky na možnosti využití sdílených a dalších digitálních služeb státu |  |
| **Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb** | **1** |
| O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí analyzovat možnosti využití, které by bylo přínosné pro stát (např. možný finanční výnos). |  |
| **Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli** | **1** |
| Definované obecné možnosti využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli je nutné validovat a provést příslušné analýzy. |  |
| **Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli** | **1** |
| Záměr navazuje na analýzu využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli. Obsahem záměru je návrh a schválení legislativních úprav umožňující optimální způsob využití eGov služeb komerčními poskytovateli. |  |
| **IKČR 2.08** |  |
| **Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů** | **1** |
| Příprava podkladů pro návrh nové metodiky pro veřejné zakázky v ICT a změnu regulace ZZVZ. |  |
| **Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele** | **1** |
| Obsahem záměru je tvorba nové metodiky vycházející z podnětů zpětné vazby zkušenými konzultanty, včetně oponentury expertů z řad úřadů i dodavatelů. |  |
| **Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek** | **1** |
| Vyhodnocení zpětné vazby pomocí postupů a nástrojů zavedených v HC IKČR 1 a 5. |  |
| **Cíl / Gesční úřad / Název záměru/ Popis záměru** | **Počet** |
| **Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT** | **1** |
| Vedle zpracování a přijetí právní úpravy eGC je nezbytné vytvořit metodiku nákupu služeb v eGC, a to s ohledem na rozdílný režim nákupu služeb ve státní a komerční části eGC (rozdílný právní režim dvou částí eGC z hlediska procesních postupů) |  |
| **Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy** | **1** |
| Záměr sběru, agregace, zobecnění a distribuce "best practice". |  |
| **Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií** | **1** |
| Přirozeným a žádaným směrem dalšího rozvoje využití ICT ve veřejné správě jsou sdílené služby, jejichž využití v současné době brání obecné principy rozpočetnictví a účetnictví státu, resp. USC. V tomto směru je nutné provést takové úpravy příslušných právních předpisů, by sdílení služeb bylo využíváno v souladu s rozpočtovými pravidly a pravidly pro nakládání s majetkem státu a územních samospráv |  |
| **Celkový součet** | **52** |

# Matice odpovědností

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesční úřad / Název záměru** | **ales.gola@mvcr.cz** | **jaroslav.tomanek@mvcr.cz** | **Jiri.Borej@mzcr.cz** | **marketa.adamkova@mmr.cz** | **pavel.hrabe@mvcr.cz** | **michal.rada@nakit.cz** | **není určen** | | **zdenek.zajicek@ictu.cz** | | **roman.vrba@mvcr.cz** | | **miroslav.tuma@mvcr.cz** | | **radoslav.bulir@mfcr.cz** | | **Celkový součet** | |
| **ICT unie** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| **MF** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích prostřednictvím bank (bankID/SONIA) včetně zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel tak, aby umožňovala a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 1 | | 1 | |
| **MMR** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v ICT pro veřejné zadavatele |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových nefunkčních požadavků pro zakázky ICT veřejné správy |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na funkcionality ISVS pro veřejné zakázky |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na EKIS a HR pro veřejné zakázky |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na centralizovaný AIS pro veřejné zadavatele |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Právní úprava digitalizace stavebního řízení v souvislosti s přípravou věcného záměru rekodifikace stavebního práva a novou právní úpravou DTM |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na IS orgánů samosprávy |  |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| **MS** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Analýza a následná novelizace soudních procesních předpisů |  |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| **MV** | **2** | **1** |  | **1** | **1** |  | **3** | | **5** | | **4** | | **1** | |  | | **18** | |
| **Gesční úřad / Název záměru** | **ales.gola@mvcr.cz** | **jaroslav.tomanek@mvcr.cz** | **Jiri.Borej@mzcr.cz** | **marketa.adamkova@mmr.cz** | **pavel.hrabe@mvcr.cz** | **michal.rada@nakit.cz** | **není určen** | | **zdenek.zajicek@ictu.cz** | | **roman.vrba@mvcr.cz** | | **miroslav.tuma@mvcr.cz** | | **radoslav.bulir@mfcr.cz** | | **Celkový součet** | |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (eLegislativa) | 1 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva |  |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. |  |  |  |  | 1 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Tvorba metodik pro realizaci povinností k ISVS a dlouhodobému řízení (společně k cíli 5) |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření souboru vzorových požadavků na ESSL pro veřejné zakázky |  |  |  | 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Návrh na úpravu systemizace a zapracování útvarů pro podporu digitalizace do organizačních řádů | 1 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou |  | 1 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vytvoření metodiky pro nákup služeb v eGC pro veřejné zadavatele ve spolupráci s profesními organizacemi v oblasti ICT |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1 | |  | | 1 | |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do připomínkování legislativy prostřednictvím ESL |  |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Analýza a případná novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací |  |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| **MZ** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Gesční úřad / Název záměru** | **ales.gola@mvcr.cz** | **jaroslav.tomanek@mvcr.cz** | **Jiri.Borej@mzcr.cz** | **marketa.adamkova@mmr.cz** | **pavel.hrabe@mvcr.cz** | **michal.rada@nakit.cz** | **není určen** | | **zdenek.zajicek@ictu.cz** | | **roman.vrba@mvcr.cz** | | **miroslav.tuma@mvcr.cz** | | **radoslav.bulir@mfcr.cz** | | **Celkový součet** | |
| Nový zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně právní úpravy souvisejících zákonů |  |  | 1 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| **ÚV** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů s DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy |  |  |  |  |  |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| **PV DPL** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Obecná osvěta DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL |  |  |  |  |  | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| Tvorba návrhu právní úpravy posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby) včetně novel souvisejících zákonů |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 1 | |
| **Celkový součet** | **2** | **1** | **1** | **8** | **1** | **12** | | **11** | | **10** | | **4** | | **1** | | **1** | | **52** | |