INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

Implementační plán hlavního cíle č. 2 - IKČR

Digitálně přívětivá legislativa

[Datum]

Úřad vlády ČR

[Adresa společnosti]

Datum poslední změny dokumentu: **19. 3. 2020**

Verze dokumentu: **1.1**

Poznámka k verzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Obsah

[Obsah 1](#_Toc38875141)

[1 Základní informace 2](#_Toc38875142)

[1.1 Rekapitulace cílů 2](#_Toc38875143)

[1.2 Klasifikace záměrů A, B a C 4](#_Toc38875144)

[1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy 4](#_Toc38875145)

[1.4 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce 5](#_Toc38875146)

[1.5 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů 6](#_Toc38875147)

[1.6 Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci 7](#_Toc38875148)

[1.7 Prioritní záměry pro období 2020-2021 8](#_Toc38875149)

[2 Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C) 8](#_Toc38875150)

[3 Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C) 11](#_Toc38875151)

[4 Přehled pokrytí cílů - plánované záměry (klasifikace B, C) 13](#_Toc38875152)

[5 Kontaktní osoby - plánované záměry (klasifikace B, C) 15](#_Toc38875153)

[6 Popisy záměrů (klasifikace A, B, C) 17](#_Toc38875154)

# Základní informace

## Rekapitulace cílů

|  |
| --- |
| **Popisky řádků** |
| **IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.** |
| Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy v souladu se Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Na základě požadavku Pracovní komise LRV RIA budou posuzovány návrhy právních předpisů na expertní úrovni stálým pracovním výborem RVIS pro DPL z hlediska dodržení Zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. V budoucnu by se mohlo stát hodnocení digitálně přívětivé legislativy samostatnou součástí zpracovávané RIA (Digitální RIA). Touto cestou zajistit v legislativě dodržování všech základních zásad (architektonických principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ pro všechny nově zaváděné i existující veřejné služby, zajišťované v podobě digitální služby. (Digitální a fyzická forma služby musí být rovnoprávná), více v kapitole 5. Přitom zajistit koordinaci legislativy v rámci celého životního cyklu zákonných předpisů včetně zpětného vyhodnocení dopadů toho kterého předpisu v rámci Post RIA (v budoucnu Post Digitální RIA). |
| **IKČR 2.02 Podíl na tvorbě evropské legislativyVe spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy.** |
| Ve spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy tak, aby při zachování vysokých standardů ochrany soukromí a bezpečnosti podporovala rozvoj podnikatelského prostředí a rozvoj digitální ekonomiky jako celku (autorskoprávní balíček, nařízení o ePrivacy, kybernetický balíček, regulace technologií atd.). Mnohá z těchto evropských pravidel budou mít zásadní dopad na podobu a rozvoj on-line služeb eGovernmentu, a proto je aktivní podíl na jejich tvorbě nedílnou součástí IKČRCíl je vypuštěn, protože je plně pokryt záměry pilířů ČDE a DES. |
| **IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.** |
| Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na portály úředníků, na portál veřejné správy (portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran. Následný rozvoj řešení pro tvorbu a publikaci právních předpisů územních samosprávných celků a pro propojování judikatury a dalších dokumentů významných pro výklad práva s texty právních předpisů v e-Sbírce. |
| **IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb.** |
| Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb, které umožní realizaci on-line služeb bez nutnosti změn zákonů (ale včetně návrhu případných změn podzákonných právních předpisů) ve shodě s cíli a principy této koncepce a ve shodě s Národním architektonickým plánem (NAP), po jeho vydání. |
| **IKČR 2.05 Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby.** |
| Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby, včetně návrhu „balíčku“ novelizací stávajících zákonů a vyhlášek tak, aby došlo k širšímu využití nástrojů eGovernmentu pro poskytování digitálních služeb orgánů veřejné moci a digitálních služeb poskytovaných v soukromoprávní oblasti (k tomu oprávněnými poskytovateli). |
| **IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu.** |
| Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu tak, aby podporovaly uskutečnění cílů této koncepce. A to zejména zákonů č. 365/2000 Sb., 111/2009 Sb., 106/1999 Sb., 300/2008 Sb., 250/2017 Sb. a vyhlášek č. 53/2007 Sb., 528/2006 Sb., 529/2006 Sb., 442/2006 Sb. a dalších zákonů a vyhlášek, spojených s elektronizací a digitalizací veřejné správy. |
| **IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty.** |
| Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu (e-identifikace, CzechPOINT, PVS (Portál občana), datové schránky, základní registry a další) mohly být využívány zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovnictví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace a vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty. |
| **IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP.** |
| Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách a tak, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP. Je nezbytné například při zadání VZ předem stanovit optimální dobu provozu ISVS z hlediska jeho implementace, rutinního provozu a dlouhodobé udržitelnosti, aby nedocházelo po krátké době (např. 4 roky) k překotným změnám přinášejícím zvýšení rizika implementace a migrace do nového řešení, které bude funkčně srovnatelné s řešením existujícím. |
| **IKČR 2.09 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu.** |
| Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu, zejména zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace a zákona o BIM, a dalších. Tento cíl navazuje na schválení zákona o právu na digitální službu (cíl 2.5) a doplňuje cíl 2.6 o projekty vzniku, resp. „digitalizace“ předpisů, které se spolu s výše ve 2.6 uvedenými stanou dalšími zákonnými pilíři eGovernmentu. Jednotlivé zákony budou představovat záměry/projekty tohoto dlouhodobě platného dílčího cíle. |

## Klasifikace záměrů A, B a C

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze impl. plánu.

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechny políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „**D**“, tj. náměty na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby pomoci úřadů dostát požadavkům architektonickým principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě nedostatečně popsané, duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace.

## Shrnutí problematiky, celkové přínosy

Mezi jednoznačné přínosy v oblasti legislativy lze zařadit schválení tří zákonů, které zásadním způsobem urychlí poskytování digitálních služeb koncovým klientům veřejné správy a těmi jsou zejména občané a podnikatelé.

Prvním zákonem, který byl Parlamentem schválen je **zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby**, který zcela převratným způsobem mění paradigma dosavadních legislativních aktů v oblasti eGovernmentu. Zákon totiž přiznává občanům výslovně některá práva, která bude moci uplatňovat občan a podnikatel vůči veřejné správě v okamžicích, kdy bude chtít být veřejnou správou obsloužen pouze prostřednictvím on-line digitální služby. K naplnění takových práv klientů veřejné správy zákon předpokládá vytvoření Katalogu služeb veřejné správy, který bude obsahovat informace o všech službách veřejné správy, které jsou podle zákonů poskytovány, a to v členění po jednotlivých úkonech v konkrétních službách v agendě příslušného orgánu veřejné moci. V tomto přehledu budou uvedeny úkony tak, jak jsou nyní poskytovány s tím, že do 4 let ode dne publikace katalogu budou muset být všechny doposud digitálně neposkytované služby veřejné správy poskytovány i digitálně. K postupnému provedení digitalizace digitálních úkonů v jednotlivých službách v agendě vydá vláda usnesení s uvedením termínů, kdy a za jakých podmínek budou službu v průběhu 4 let služby digitalizovány.

Mezi nejvýznamnější práva na digitální služby, které zákon přináší je možné uvést zejména právo na poskytnutí údajů státu jen jednou, protože ze zákona mají orgány veřejné moci povinnost údaje mezi agendami sdílet v rámci propojeného datového fondu anebo je musí povinně sdílet, pokud jim zákon takovou možnost nedává, se souhlasem klienta veřejné správy. Dalšími právy jsou právo na notifikace, které dává klientovi právo na zasílání informací o končících lhůtách nebo platnosti dokladů, a to prostřednictvím SMS, mailem nebo do datové schránky, což jsou kontaktní údaje, které má právo klient zaznamenat do registru obyvatel. Dále je to právo na prokázání skutečnosti odkazem na údaje v Propojeném datovém fondu, právo na elektronickou identifikaci a autentizaci, právo na informace vedené v informačních systémech veřejné správy o klientovi a jeho právech a povinnostech, právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu ověřením elektronické identity a také právo na osvědčení digitálního úkonu.

Druhým schváleným zákonem ve sledovaném období je zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákony o zeměměřičství a stavební zákon. Tyto novely zákonů přinášejí vznik dlouho očekávané bezešvé digitální technické mapy pro celé území ČR, a to jako kompozitní službu Digitální mapu veřejné správy provozovanou ČÚZK a 14 krajských digitálních technických map. Klienti veřejné správy budou moci prostřednictvím jednoho rozhraní DMVS pořizovat data do DTM krajů a zároveň je skrze toto rozhraní využívat. Editorem dat do DTM budou kraje, jako správci DTM krajů, a to pro údaje o povrchové situaci (polohopisu a výškopisu) a vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury o svých sítích. DTM bude přístupná pro každého ve veřejné části a pro vybrané uživatele (oprávněné osoby) v neveřejné části. Existence DMVS resp. DTM výrazným způsobem urychlí vyjadřování vlastníků a správců sítí v rámci stavebního řízení a stane se základem pro další geografické informační systémy a také informační systém digitálních modelů staveb a modelů vystavěného prostředí.

Třetím schváleným zákonem je zákon č. 48/2020, kterým se mění zákon o bankách a související zákony, který zavádí do právního řádu institut bankovní identity resp. bankovního identitního prostředku, který bude moci být využíván k ověření identity na dálku pro přístup k digitálním službám státu a územních samospráv a zároveň k digitálním službám komerčním subjektů. Prakticky bude celá služba bankovní identity fungovat tak, že po přihlášení do portálu občana nebo jiného informačního systému státu, obce a kraje, bude klient přesměrován k ověření identity u své banky, která vydala jeho identitní prostředek, a po ověření identity bude opět přesměrován zpět k poskytovateli digitální služby (maximální využití přístupových údajů/prostředků do internetového bankovnictví). Zpřístupněním služby bankovní identity se bude moci jednoduchým způsobem přihlásit ke službám státu a územních samospráv cca 5 mil klientů, což by zásadním způsobem urychlilo využívání digitalních služeb veřejné správy.

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace (stav) - Gestor** | **Počet** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **A** | **11** | **726,65** | **0** | **0** |
| Ministerstvo financí ČR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | 2 | 1,25 |  |  |
| Ministerstvo vnitra ČR | 7 | 725,4 | 0 | 0 |
| Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **11** | **194,7** | **57,7** | **45,5** |
| Český báňský úřad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Český statistický úřad | 1 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ministerstvo kultury ČR | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 1 | 80 | 40 | 40 |
| Ministerstvo spravedlnosti ČR | 1 |  |  |  |
| Ministerstvo vnitra ČR | 2 | 112,5 | 12 | 5 |
| Ministerstvo zahraničních věcí ČR | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Český úřad zeměměřičský a katastrální | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| **C** | **39** | **95,38** | **0,5** | **0** |
| ICT unie | 1 |  |  |  |
| Ministerstvo financí ČR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 27 | 95,38 | 0,5 | 0 |
| Úřad vlády ČR | 6 | 0 |  |  |
| ÚV - vláda | 3 |  |  |  |
| **Celkový součet** | **61** | **1016,73** | **58,2** | **45,5** |

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace (stav) - Dílčí cíl** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **A** | **726,65** | **0** | | **0** |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. | 673,8 |  | |  |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb. | 50 | 0 | | 0 |
| IKČR 2.05 Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby. | 0 | 0 | | 0 |
| IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu. | 1,6 |  | |  |
| IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. | 0 | 0 | | 0 |
| IKČR 2.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách, aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy této koncepce a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a s NAP. | 1,25 |  | |  |
| **B** | **194,7** | **57,7** | | **45,5** |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. | 112,5 | 12 | | 5 |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb. | 0 | 4 | | 0 |
| IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu. | 82,2 | 41,7 | | 40,5 |
| **C** | **95,38** | **0,5** | | **0** |
| IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy. | 11,75 |  | |  |
| IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa. | 72,78 |  | |  |
| IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb. | 7 |  | |  |
| IKČR 2.05 Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby. | 2,2 |  | |  |
| IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu. | 1,15 | 0,5 | | 0 |
| IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty. | 0,5 |  | |  |
| IKČR 2.02 Podíl na tvorbě evropské legislativy | 0 |  | |  |
| **Celkový součet** | **1016,73** | **58,2** | | **45,5** |

## Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor – Název záměru** | **Počet** | **Hotovo %** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **Ministerstvo spravedlnosti ČR** | **1** | **10** |  |  |  |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci |  | 10 |  |  |  |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | **5** | **445** | **723,6** | **0** | **0** |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) |  | 75 | 672,8 |  |  |
| Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy |  | 70 | 50 |  |  |
| Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby); nevztahuje se na digitální služby definované v ZoKB |  | 100 | 0,8 |  |  |
| Vyhodnocení potřebnosti a případná právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC |  | 100 |  |  |  |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** | **1** | **50** | **0** | **4** | **0** |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. |  | 50 | 0 | 4 | 0 |
| **Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky** | **1** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| Zákon o právu na digitální služby – schválení |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Český úřad zeměměřičský a katastrální** | **1** | **5** | **0,5** | **0,5** |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr |  | 5 | 0,5 | 0,5 |  |
| **Celkový součet** | **9** | **610** | **724,1** | **4,5** | **0** |

## Prioritní záměry pro období 2020-2021

Pro období 2020-2021 je maximální prioritou harmonizace jednotlivých agendových zákonů a vyhlášek se zněním Zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby. Stěžejní výzvou je pak příprava a přijetí Zákona o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.

# Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok konce realizace – Měsíc - Název záměru** | **Počet** | **Hotovo %** | **Celk. výdaje [mil.Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Součet z Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **2020** | **3** |  | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **3** |  | **0** | **0** | **0** |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady | 1 |  |  |  |  |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 |  |  |  |  |
| **2021** | **10** | **55** | **2,9** | **5,7** | **0,5** |
| **1** | **1** | **50** | **0** | **4** | **0** |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 1 | 50 | 0 | 4 | 0 |
| **12** | **9** | **5** | **2,9** | **1,7** | **0,5** |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 |  | 0,5 |  |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr | 1 | 5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  |  |  |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů | 1 |  | 0,2 |  |  |
| **2022** | **35** | **10** | **174,68** | **40,5** | **40** |
| **12** | **35** | **10** | **174,68** | **40,5** | **40** |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci | 1 | 10 |  |  |  |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | 1 |  |  |  |  |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 |  | 2 |  |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |  | 80 | 40 | 40 |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu | 1 |  |  |  |  |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 |  | 2 |  |  |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi | 1 |  | 0,5 |  |  |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | 1 |  | 0 |  |  |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 1 |  | 0,75 |  |  |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 1 |  | 2 |  |  |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost | 1 |  | 1 |  |  |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |  |  |  |  |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 1 |  | 2 |  |  |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL | 1 |  |  |  |  |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1 |  | 1,5 |  |  |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | 1 |  |  |  |  |
| Rozšířit eLegislativu o podporu přípravy vyjednávacích stanovisek a dokumentů EU. | 1 |  | 5 |  |  |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | 1 |  |  |  |  |
| Standardizace hodnocení právní úpravy a jejích dopadů | 1 |  |  |  |  |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů se zásadami DPL | 1 |  |  |  |  |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení souladu se Zásadami DPL | 1 |  |  |  |  |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1 |  | 1,5 |  |  |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 |  | 0,65 |  |  |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 |  | 5 |  |  |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | 1 |  |  |  |  |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem | 1 |  | 0 |  |  |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL | 1 |  | 67,28 |  |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | 1 |  | 0 |  |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | 1 |  | 0 |  |  |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 |  | 1 |  |  |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 1 |  | 2 |  |  |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | 1 |  | 0 |  |  |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | 1 |  | 0 |  |  |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | 1 |  | 0 |  |  |
| **2023** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| **2025** | **1** |  | **112,5** | **12** | **5** |
| **7** | **1** |  | **112,5** | **12** | **5** |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 1 |  | 112,5 | 12 | 5 |
| **Celkový součet** | **50** | **65** | **290,08** | **58,2** | **45,5** |

# Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název záměru** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Odhad pracnosti realizace (dny)** | **Externí výdaje na udržitelnost [mil. Kč]** | **Pracnost udržitelnosti (dny)** | |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci | | | |  | |  |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | | | 80 | 0 | | 3200 |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 2 |  | 400 | 0 | | 8000 |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 0 | 0 | 40 | 0 | | 0 |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 0,5 |  | 40 |  | |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci | 0 | 0 | 420 | 0 | | 640 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci | 0 | 0 | 50 | 0 | | 200 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci | 0,2 | 0,2 | 100 |  | | 48 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr | 0,5 | 0,5 | 200 |  | | 200 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci | |  |  |  | |  |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci | 1 | 0,5 | 240 |  | | 160 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci | 0,5 | 0,5 | 200 |  | | 200 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 80 | 40 | 2000 | 40 | | 2400 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP | 0 | 0 | 800 | 0 | | 800 |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu | | | 0 | 0 | | 8000 |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 2 |  | 400 | 0 | | 0 |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi | 0,5 |  |  |  | |  |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | 0 |  | 40 | 0 | | 0 |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 0,75 |  | 50 |  | | 200 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady |  |  | 120 | 0 | | 380 |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 2 |  | 100 |  | | 200 |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost | 1 |  |  |  | | 400 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | |  | 40 |  | |  |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 2 |  | 200 |  | | 200 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL | |  | 0 | 0 | | 0 |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1,5 |  | 120 |  | | 400 |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů | 0,2 |  | 200 | 0 | | 0 |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění |  |  | 0 |  | | 0 |
| Rozšířit eLegislativu o podporu přípravy vyjednávacích stanovisek a dokumentů EU. | 5 |  | 0 | 0 | | 0 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | | | | | | |
| Standardizace hodnocení právní úpravy a jejích dopadů |  |  | 0 | 0 | | 0 |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů se zásadami DPL |  |  | 0 |  | |  |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení souladu se Zásadami DPL | |  | 0 |  | |  |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy |  |  | 50 | 0 | | 0 |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1,5 |  | 80 |  | | 400 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 0,65 |  | 40 |  | |  |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 0,5 | 0,5 | 80 |  | |  |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 5 |  | 200 | 0 | | 1600 |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL |  |  | 0 |  | | 0 |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 112,5 | 12 | 6000 | 40 | | 6000 |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem | 0 |  | 0 | 0 | | 0 |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL | 67,28 |  |  |  | |  |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 0 | 4 | 600 |  | |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | 0 |  | 50 |  | |  |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | 0 |  | 50 | 0 | | 0 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 |  | 70 |  | | 200 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 2 |  | 60 |  | | 400 |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | 0 |  | 100 |  | |  |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | 0 |  | 100 |  | |  |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | 0 |  | 60 |  | |  |
| **Celkový součet** | **290,08** | **58,2** | **13380** | **80** | | **34228** |

# Přehled pokrytí cílů - plánované záměry (klasifikace B, C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl – Název záměru** | **Počet** |
| **IKČR 2.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy.** | **12** |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL | 1 |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL | 1 |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost | 1 |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL | 1 |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy | 1 |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění | 1 |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů se zásadami DPL | 1 |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení souladu se Zásadami DPL | 1 |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL | 1 |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL | 1 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu | 1 |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele | 1 |
| **IKČR 2.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa.** | **7** |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi | 1 |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL | 1 |
| Rozšířit eLegislativu o podporu přípravy vyjednávacích stanovisek a dokumentů EU. | 1 |
| Standardizace hodnocení právní úpravy a jejích dopadů | 1 |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou | 1 |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem | 1 |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL | 1 |
| **IKČR 2.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a příprava návrhů služeb.** | **8** |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva | 1 |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP | 1 |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu | 1 |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady | 1 |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. | 1 |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. | 1 |
| **IKČR 2.05 Vytvoření návrhu nového zákona o právu na digitální služby.** | **3** |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR | 1 |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů | 1 |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy | 1 |
| **IKČR 2.06 Aktualizace všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu.** | **12** |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 1 |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli | 1 |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS | 1 |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení | 1 |
| **IKČR 2.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty.** | **2** |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb | 1 |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu | 1 |
| **IKČR 2.02 Podíl na tvorbě evropské legislativy** | **6** |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění | 1 |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy | 1 |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy | 1 |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy | 1 |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy | 1 |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy | 1 |
| **Celkový součet** | **50** |

# Kontaktní osoby - plánované záměry (klasifikace B, C)

|  |
| --- |
| **Gestor - Kontaktní osoba - Název záměru** |
| **Český báňský úřad** |
| **Šárka Konečná** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci |
| **Český statistický úřad** |
| **Nepřiřazeno** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci |
| **ICT unie** |
| **Zdeněk Zajíček** |
| Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy |
| **Ministerstvo financí ČR** |
| **Nepřiřazeno** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci |
| **Radoslav Bulíř** |
| Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady |
| **Ministerstvo kultury ČR** |
| **Josef Praks** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** |
| **Zdeněk Šindelář, Jana Nováková** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci |
| **Ministerstvo spravedlnosti ČR** |
| **Pavla Belloňová** |
| Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci |
| **Ministerstvo vnitra ČR** |
| **Jaroslav Tománek** |
| Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou |
| **Michal Rada** |
| Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL |
| Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL |
| Obecná osvěta DPL pro veřejnost |
| Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL |
| Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy |
| Revize zásad DPL a jejich případné doplnění |
| Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL |
| Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu |
| Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele |
| **není určen** |
| Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva |
| Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací |
| Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu |
| Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi |
| Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL |
| Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem |
| **Nepřiřazeno** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci |
| **Pavel Hrabě** |
| Rozšířit eLegislativu o podporu přípravy vyjednávacích stanovisek a dokumentů EU. |
| Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby. |
| Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL |
| **Roman Vrba** |
| Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR |
| Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů |
| Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS |
| Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení |
| **Zdeněk Zajíček** |
| Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli |
| Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb |
| Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli |
| Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu |
| **Ministerstvo zahraničních věcí ČR** |
| **Tomáš Pešava** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci |
| **Ministerstvo zdravotnictví ČR** |
| **Jiří Borej** |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. |
| **Ministerstvo životního prostředí ČR** |
| **Jaromír Adamuška** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP |
| **Úřad vlády ČR** |
| **není určen** |
| Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy |
| Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy |
| Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy |
| Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy |
| Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy |
| **Český úřad zeměměřičský a katastrální** |
| **Tomáš Holenda** |
| Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci - mandatorní záměr |
| **ÚV – vláda** |
| **Michal Rada** |
| Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů se zásadami DPL |
| Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení souladu se Zásadami DPL |
| **není určen** |
| Standardizace hodnocení právní úpravy a jejích dopadů |
| **Celkový součet** |

# Popisy záměrů (klasifikace A, B, C)

|  |
| --- |
| **Název záměru – Popis záměru** |
| **Analýza a následná harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k digitální transformaci** |
| Příprava legislativního návrhu (legislativních návrhů) obsahujícího změny agendových zákonů a vyhlášek v gesci Ministerstva spravedlnosti na základě analýzy vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“. 1) Analýza vlivu zákona o právu na digitální služby v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy – do 31. 12. 2021 2) Příprava legislativního návrhu na základě analýzy – do 31. 12. 2022 |
| **Analýza a následná novelizace Správního řádu a případně dalších procesních předpisů v oblasti správního práva** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a novelizace hlavních zákonů eGovernment). |
| **Analýza a novelizace zákonů klíčových agend veřejné správy, kde dochází k nejčastějšímu řešení životních situací** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace). |
| **Analýza námětů na změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek** |
| Vyhodnocení zpětné vazby pomocí postupů a nástrojů zavedených v HC IKČR 1 a 5. |
| **Analýza využitelnosti eGovernment služeb komerčními poskytovateli** |
| Definované obecné možnosti využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli je nutné validovat a provést příslušné analýzy. |
| **Definice obecných podmínek pro možnost využívání sdílených a dalších digitálních služeb státu i poskytovateli soukromoprávních digitálních služeb** |
| O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí analyzovat možnosti využití, které by bylo přínosné pro stát (např. možný finanční výnos). |
| **Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)** |
| Zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Jde o vytvoření moderních nástrojů pro tvorbu práva, pro přístup k platnému právu a o současné přijetí nezbytných legislativních změn upravujících nové postupy tvorby a vyhlašování práva. |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MF ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČBÚ ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČSÚ ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek ČÚZK ve vztahu k digitální transformaci – mandatorní záměr** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek Ministerstva vnitra ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MK ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek MZV ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci** |
| Návrh a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL) |
| **Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek rezortu ŽP** |
| Cílem projektu, resp. aktivit je provádění návrhů a implementace změn agendových zákonů a vyhlášek na základě analýzy vlivu Zákona o právu na digitální služby (ZoPDS) a v souladu s požadavky „digitálně přívětivé legislativy“ (DPL). Na projektu se budou podílet odboru informatiky, odbor legislativy a odborné útvary MŽP. |
| **Konsolidace zjištění nedostatků vůči eGovernment z dosavadních projektů a tvorba rámce pro novou legislativu** |
| Analýza právních předpisů, procesních modelů i ICT řešení agend, zejména u služeb Government – to – Business (G2B), z pohledu jejich připravenosti poskytovat funkce (API) pro Embedded Government v externích SW.Program úprav agendových zákonů tak, aby digitální služba byla vždy zvýhodněna před nedigitální. A to minimálně v oblasti poplatků, ale i např. rychlosti vyřízení či přednosti podání. Legislativní předpoklady dekompozice a sdíelní komponenty do této doby izolovaných ISVS, a to uvnitř OVS i mezi nimi v korporaci/rezortu nebo mezi nimi neomezeně (nahrazení některé komponenty sdílenou službou). Zavést legislativní povinnost bezpapírových úřadů a nastavit kontrolní a sankční mechanismy. |
| **Legislativní zakotvení nezbytných změn, potřebných k realizaci ostatních cílů IKČR** |
| Jedná se o agregační záměr (dílčí program), který bude absorbovat a realizovat požadavky z jiných záměrů programu směřujících ke změně legislativy. |
| **Nasazení modulů eLegislativa pro tvorbu legislativy v praxi** |
| Realizační fáze projektu eLegislativa |
| **Nastavení otevřeného procesu k připomínkování EU legislativy a aktivního přispění** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |
| **Nástroje pro ověřovací otázky a soulad s ověřením DPL** |
| Součástí rámce DPL je také sada ověřovacích otázek, které byly i součástí původního vládního materiálu z roku 2017. Toto opatření má za cíl rozvíjet příslušný checklist a upravit jej tak, aby znalosti získané při odpovídání si na tyto otázky byly zároveň základem pro znalosti potřebné jinde, například v architektuře, v informační koncepci úřadu, při komunikaci s OHA apod. Dále budou vytvářeny i související nástroje pro získání a rozvoj znalostí podle těchto ověřovacích otázek. |
| **Návrh právní úpravy rozpočtových pravidel pro IT náklady** |
| Umožnění a) účtování nákladů na správu a provoz ISVS mezi orgány veřejné moci bez nutnosti rozpočtových opatření, b) financování správy a rozvoje ISVS více úřady z více kapitol a oddělení vícezdrojového financování od správy majetku státu v jednom úřadu, c) zajištění financování víceletého životního cyklu ISVS a technologií. Přirozeným a žádaným směrem dalšího rozvoje využití ICT ve veřejné správě jsou sdílené služby, jejichž využití v současné době brání obecné principy rozpočetnictví a účetnictví státu resp. USC. V tomto směru je nutné provést takové úpravy příslušných právních předpisů, by sdílení služeb bylo využíváno v souladu s rozpočtovými pravidly a pravidly pro nakládání s majetkem státu a územních samospráv |
| **Nová právní úprava digitální technické mapy (DTM) popř. dalších oblastí geoinformatiky a prostorových informací v souvislosti s rozvojem sdílení dat ve veřejné správě i v soukromé oblasti** |
| Podstatou záměru je naplnění memoranda o spolupráci při realizaci DTM. Je třeba zajistit, aby DTM byla zákonem definována jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, skládající se z DTM krajů, které je provozují jako součást přenesené působnosti. |
| **Obecná edukace klíčových subjektů v oblasti DPL** |
| Digitálně přívětivá legislativa je jak v evropském, tak národním kontextu poměrně novou oblastí. Toto opatření má za cíl především osvětu DPL na všech úrovních. Nejen autoři právní úpravy, parlament, úřady, ale i široká odborná i laická veřejnost musejí mít možnost seznámit se s tím, proč DPL řešíme a jaké má přínosy. |
| **Obecná osvěta DPL pro veřejnost** |
| Cílem je osvěta vůči široké veřejnosti, tedy nikoliv forma odborné přípravy či práce s odbornou veřejností, ale propagace DPL a jeho přínosů pro společnost. |
| **Obecné legislativní úpravy k umožnění využívání eGovernment služeb komerčními poskytovateli** |
| Záměr navazuje na analýzu využitelnosti služeb eGovernment komerčními poskytovateli. Obsahem záměru je návrh a schválení legislativních úprav umožňující optimální způsob využití eGov služeb komerčními poskytovateli. |
| **Odborná příprava pracovníků veřejné správy a souvisejících subjektů pro praktické naplnění DPL** |
| Předmětem je zahrnutí oblasti DPL do vzdělávání ve veřejné správě. Na obecné úrovni pro vrcholový management úřadů, jež definují a vykonávají služby veřejné správy a na podobné úrovni pro legislativce, právníky, architekty a další odborné specialisty ve veřejné správě. Chceme, aby vzdělávání v rámci DPL a související znalosti byly povinné u určitých oborů státní služby a aby na všech úrovních probíhalo akreditované odborné vzdělávání. Dále chceme vzdělávat také klíčové subjekty v komerčním sektoru, jako jsou právní konzultační firmy nebo IT společnosti věnující se architektuře. Můžeme to rozšířit i o další cílové skupiny jako například parlament. |
| **Podpora většího zapojení veřejnosti do tvorby a úpravy legislativy prostřednictvím ESL** |
| Nezbytná iniciativa vůči veřejnosti a komerčního sektoru z hlediska využití ESL pro připomínková řízení |
| **Poradenská činnost pro předkladatele a hodnotitele legislativy** |
| Kromě vzdělávání a dostatečného množství metodik, doporučení a nástrojů, je vhodné poskytnout zájemcům také odborné poradenství DPL. Rozsah a formy poradenství by měly zohledňovat zejména potřeby předkladatelů. |
| **Právní ukotvení přehledu služeb veřejné správy** |
| Implementace katalogu služeb: seznam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb na základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživatelů služeb nebo které činí uživatelé služeb vůči orgánům veřejné moci v rámci jejich působnosti; součástí výčtu a popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonu a forma úkonu.​ |
| **Právní úprava umožňující rozvoj elektronické identifikace v soukromoprávních vztazích zejména prostřednictvím bank (bankID/SONIA)** |
| Rozvoj poskytování digitálních služeb OVM a soukromoprávních subjektů je závislý na bezpečném a důvěryhodném ověření identity jednajících osob prostřednictvím identitních prostředků státu a soukromoprávních subjektů zejména bank. Právní úprava oprávnění bank k výkonu činnosti identity providera a souvisejících činností je nezbytnou podmínkou pro zapojení bank do činnosti identity providerů prostřednictvím NIA nebo bankID/SONIA. Součástí je zpřesnění podmínek pro využití identitních prostředků bank při poskytování digitálních služeb státu prostřednictvím NIA |
| **Propojování ESL s dalšími klíčovými informačními systémy státu** |
| Rozvoj systému a jeho využití pro potřeby dalších ISVS |
| **Příprava zcela nového zákona o ISVS jako procesně-řídící normy pro eGovernment a změna souvisejících zákonů** |
| Připravovaná novela zákona 365/2000 Sb. je určitým kompromisem. Je třeba výhledově provést kompletní transformaci problematiky do nového zákona. |
| **Revize zásad DPL a jejich případné doplnění** |
| Po určitém čase, kdy budou zásady DPL prakticky ověřovány, resp. kdy bude pravidelně hodnocen soulad návrhů s těmito zásadami, bude možné provést revizi zásad a jejich případné doplnění. |
| **Rozšířit eLegislativu o podporu přípravy vyjednávacích stanovisek a dokumentů EU.** |
| Iniciativa související s dílčím cílem 2.2. |
| **Sběr a vyhodnocení požadavků a námětů od soukromých a komerčních poskytovatelů a uživatelů digitálních služeb na využitelnost sdílených a dalších digitálních služeb státu** |
| O vybrané eGovernment služby mohou mít zájem komerční poskytovatelé. Je žádoucí získat z jejich strany podněty a požadavky na možnosti využití sdílených a dalších digitálních služeb státu |
| **Sběr názorů na problematické okruhy k veřejným zakázkám v ICT od veřejných zadavatelů** |
| Příprava podkladů pro návrh nové metodiky pro veřejné zakázky v ICT a změnu regulace ZZVZ. |
| **Standardizace hodnocení právní úpravy a jejích dopadů** |
| Využití nástrojů ESL pro potřeby RIA včetně DIGIRIA |
| **Stanovení povinnosti souladu návrhů právních předpisů se zásadami DPL** |
| Obsah tvoří návrh a ustavení závazného pravidla, které zajistí, aby předkládané návrhy nových či novelizovaných právních předpisů byly vždy v souladu se zásadami digitálně přívětivé legislativy a s principy uvedenými v materiálu zásad DPL ze září 2017. Součástí by pak měla být i sebehodnocení a posouzení souladu s DPL. |
| **Stanovení povinnosti zahrnout do procesu RIA zhodnocení souladu se Zásadami DPL** |
| Obsahem je zajištění souladu návrhu právních předpisů s principy a zásadami digitálně přívětivé legislativy, vč. hodnocení dopadů návrhů na oblast digitalizace tak, aby se staly povinnou součástí zhodnocení dopadů návrhů (RIA). |
| **Široká diskuse o digitálních službách veřejné správy** |
| Vyhodnocení kontextu a souvislostí práv občanů na poskytování digitálních služeb jako rovnocenného způsobu obsluhy klientů veřejné správy. |
| **Tvorba metodik a nástrojů pro uplatňování DPL** |
| Protože oblast DPL je poměrně nová, nemůžeme tak očekávat hluboké odborné znalosti klíčových subjektů. Je proto naší povinností připravit pro ně edukační obsahy, metodiky, doporučení, pilotně si ověřit jednotlivé procesy a vytvořit a dát jim k dispozici jednoduše použitelné nástroje, které jim s DPL pomohou. Jedná se jak o metodiky a edukaci pro samotné pochopení DPL, tak i pro sebehodnocení u předkladatelů, pro posouzení u hodnotitelů, ale například i pro vytvoření souboru znalostí, jež se dají využít i v jiných oblastech (např. v architektuře). |
| **Tvorba návrhu právních předpisů souvisejících s právní úpravou rozšiřující a posilující práva na digitální služby (zákon o právu na digitální služby); nevztahuje se na digitální služby definované v ZoKB** |
| Jedná se o klíčovou iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Každý bude mít právo, aby digitální právní jednání bylo všemi akceptováno jako rovnocenný způsob jednání se všemi ostatními způsoby. |
| **Tvorba novel příslušných souvisejících právních předpisů** |
| Jedná se o součást klíčové iniciativu první etapy zásadního posunu směrem k DPL. Součástí jsou novelizace zákonů 365/2000 Sb. a 111/2009 Sb. |
| **Tvorba vzorových ustanovení do agendových zákonů, které budou naplňovat principy upravené v zákoně o ISVS** |
| Obsahuje expertní tvorbu doporučených textací. |
| **Úpravy právních předpisů v oblasti autoritativních údajů a jejich sdílení** |
| Legislativní iniciativa navazující na první etapu (balíček návrhu zákona o právu na digitální službu a základní novelizace). |
| **Ustavení centrálního týmu (legislativců a PM), který bude monitorovat a řídit konvergenci právních předpisů do DPL podoby.** |
| Záměr zajistí dostatečnou odbornou kapacitu (centrální kompetenci) pro plánování a vyhodnocování konvergence. |
| **Vyhodnocení potřebnosti a případná právní úprava eGovernment Cloud (eGC), principů jeho provozování včetně úpravy bezpečnostních standardů pro poskytování služeb eGC** |
| Jedná se o klíčovou podmínky umožnění efektivnějšího (sdíleného) a bezpečnějšího provozování ISVS jejich správci. |
| **Vyjadřování se k návrhům legislativy ze strany PVDPL** |
| Jedním z cílů zřízeného Pracovního výboru RVIS pro DPL je průběžně se vyjadřovat k souladu návrhů právních předpisů s DPL a průběžně pomáhat s hodnocením stávající právní úpravy. |
| **Vytvoření informačního systému právních předpisů ÚSC a jeho integrace s e-Sbírkou a e Legislativou** |
| Tvorba a vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších souvisejících aktů a právních předpisů vydávaných správními úřady nevyhlašovaných ve Sbírce zákonů, stejně jako u celostátně závazných, vyžaduje modernizaci jejich nástrojů a postupů. Pro občana či podnikatele je obtížné vzhledem k jejich roztříštěné publikaci a absenci jejich ucelené moderní databáze relevantní právní předpisy vyhledat a porozumět jejich obsahu, zejména pokud jde o vazby na právní řád jako celek. Současně zejména pro menší obce je obtížné zajistit odbornou expertizu nezbytnou pro tvorbu právních předpisů. Publikace výše popsané kategorie právních předpisů v systému e-Sbírka umožní přístup k jejich právně závaznému (úplnému – bude-li to požadavkem na řešení) znění na jednom místě spolu s celostátně závaznými právními předpisy a tyto právní předpisy budou úzce provázány s právními předpisy zmocňujícími k jejich vydání. Pro pochopení právního řádu jako celku a pro předvídatelnost jeho aplikace je dále vhodné zajistit nejen přístup k textům právních předpisů, ale i systematický přístup k právním dokumentům relevantním pro jejich výklad a aplikaci. Klíčovou roli v této oblasti hraje judikatura, zejména judikatura vyšších soudních instancí. V první fázi předpokládáme vývoj nástrojů, které umožní poloautomatizovanou tvorbu odkazů mezi judikaturou, metodickými a výkladovými dokumenty a e-Sbírkou. Ve druhé fázi pak budou prostřednictvím vyvinutých nástrojů vazby odbornými pracovníky soudů a ústředních správních orgánů postupně vytvářeny vazby mezi judikaturou a právními předpisy v e-Sbírce. |
| **Vytvoření podmínek pro využívání funkcí ESL veřejností a komerčním sektorem** |
| Iniciativa nutná k efektivnímu zapojení veřejnosti komerčního sektoru do tvorby právních předpisů |
| **Zajistit dlouhodobý provoz vybudovaného řešení eS/eL** |
| Nezbytná podmínka trvalé dostupnosti zdroje práva a nástrojů pro jeho tvorbu |
| **Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb.** |
| Zákon o elektronickém zdravotnictví je nezbytným předpokladem pro zavádění elektronického zdravotnictví. Potřeba vytvoření právní opory v plánovaných a realizovaných opatřeních podle Národní strategie elektronického zdravotnictví a jejího Akčního plánu a také řešení závažných dosud neřešených problémů ve zdravotnictví vedoucích ke snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb a zvyšujícímu se riziku neudržitelnosti financování zdravotních služeb v požadované kvalitě (Zákon o elektronickém zdravotnictví). Revize agendových zákonů ve vztahu k DPL. |
| **Zákon o právu na digitální služby – schválení** |
| Součástí záměru je celkové zajištění legislativního procesu nového zákona. |
| **Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor do fáze vyjednávání o potřebnosti a řešení EU legislativy** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |
| **Zapojení relevantních asociací zastupujících komerční sektor jako partnera veřejné správy při sledování a připomínkování legislativy** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |
| **Zpracování a nasazení vzorových procesů pro implementaci legislativy v úřadu** |
| Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy. |
| **Zpracování a nasazení vzorových procesů pro přípravu legislativy u předkladatele** |
| Při analýzách sloužících jako podklad pro rozvoj DPL ve veřejné správě byla identifikována potřeba hlubší spolupráce jednotlivých útvarů v úřadech tvůrců a předkladatelů návrhů legislativy. V souvislosti s řízením a organizací v úřadech i s potřebou většího důrazu na plnění rolích jednotlivých útvarů je vhodné úřadům pomoci, a to třeba i tvorbou vzorových procesů, jak připravovat a realizovat nové právní úpravy. |
| **Zvýšit aktivitu ČR v rámci odborných jednání k přípravě a projednávání EU legislativy** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |
| **Zvýšit informovanost a aktivní zapojení rezortů pro včasné řešení dopadů připravované evropské legislativy** |
| Doporučenou formou realizace je personální posílení kapacit ÚV v rámci realizace pilíře "Česko v digitální Evropě" a využití výstupů návazných záměrů id-2501001 a id-2512001. |
| **Zvýšit informovanost vůči veřejnosti a osvětu dopadů a přínosů EU legislativy** |
| Součástí realizace by měly být propagační aktivity programu "Digitální Česko" a nástroje/kapacity pilíře ČDE (v gesci ÚV). |
| **Celkový součet** |