II.

Předkládací zpráva

Předkládaný návrh usnesení vlády stanoví systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií vyplývajících z programového prohlášení vlády a legislativních závazků. Cílem je posílit jednotné řízení, transparentní monitoring a včasnou eskalaci překážek u klíčových iniciativ, jejichž realizace má zásadní dopad na plnění priorit vlády, kvalitu služeb státu a schopnost státu dostát zákonným a evropským termínům.

Součástí tohoto materiálu je usnesení a jeho 4 přílohy, které tvoří ucelený rámec pro výkon role odpovědných manažerů a pro vedení centrálního přehledu. Přílohy č. 1 a č. 2 obsahují seznam strategických programů a projektů včetně určených odpovědných manažerů v příslušných organizacích a termínů plnění a umožňují jednoznačné vymezení okruhu iniciativ, na které se rámec vztahuje. Příloha č. 1 je tvořena programy a projekty vycházejícími z programového prohlášení vlády, příloha č. 2 je tvořena programy a projekty s legislativním termínem (LEG), u nichž je kladen důraz zejména na připravenost plnění zákonných či evropských termínů a řízení meziinstitucionálních závislostí. Příloha č. 3 vymezuje rámcový mandát odpovědných manažerů strategických programů a projektů, včetně jejich základních odpovědností v oblasti koordinace napříč institucemi, řízení rizik a změn, přípravy podkladů k rozhodnutí, reportingu a eskalace zásadních překážek. Příloha č. 4 upravuje pravidla vedení Centrálního přehledu strategických programů a projektů, způsob aktualizace údajů, evidenci stavu, termínů, rizik a souvisejících informací pro potřeby řízení portfolia.

Návrh dále ukládá dotčeným organizacím poskytovat odpovědným manažerům součinnost nezbytnou pro realizaci programů a projektů v rámci jejich působnosti. Současně ukládá Kanceláři Programu Digitální Česko vést a průběžně aktualizovat Centrální přehled strategických programů a projektů jako jednotný zdroj pravdivých informací pro řízení portfolia, včetně podkladů pro pravidelný monitoring a případná rozhodnutí o eskalacích.

Navržené řešení nevyžaduje nové finanční prostředky ze státního rozpočtu; jde o organizační a řídicí opatření zvyšující efektivitu koordinace a snižující riziko nedodržení termínů. Přijetí usnesení přispěje k jednotnému řízení strategických digitálních iniciativ, včasnému odhalování rizik a k vyšší předvídatelnosti a odpovědnosti při implementaci klíčových vládních priorit.